[image: image1.png]Honorable Gobierno
/‘ Provincial de Tungurahua

R B¢ o

Bolivar 491y Castillo esquina

(03) 373 0220

Casilla: 18-01-320
gobierno.provincial@tungurahua.gob.ec





BOLETÍN DE PRENSA  

HGPT/20/19/01/2024
¡EDUCACIÓN AMBIENTAL EN ACCIÓN!

El Gobierno Provincial de Tungurahua comparte los notables avances en la construcción del Centro de Formación Ambiental en la comunidad de Tamboloma, parroquia Pilahuín del cantón Ambato.

Con una inversión significativa de $78,810.44 más IVA y un plazo de ejecución de 90 días, este proyecto, que inició el 14 de diciembre de 2023, está encaminado a transformarse en un epicentro de conocimiento ambiental para la región. ¡Y hasta ahora, ya hemos alcanzado un impresionante 40% de avance físico!

Este espacio de 240 metros cuadrados incluirá una estructura y cubierta metálica, mampostería de ladrillo, conexiones de luz y agua potable, así como la construcción de baños e iluminación. Pero su impacto va mucho más allá de los materiales; será un punto crucial para la capacitación, el intercambio de información y el fomento de la conciencia ambiental.

El proyecto tiene como beneficiarios directos a aproximadamente 500 familias de los sectores de Yahualyata, Llushcapamba, Tamboloma Centro, Pucará, Calvario, Huagra Corral, Pallaloma, Naranjito y San Cayetano. Además, los estudiantes de la Unidad Educativa Tamboloma de octavo a tercer año de bachillerato se sumergirán directamente en la temática ambiental y el ecosistema del páramo.

El Gobierno Provincial reitera su compromiso con el desarrollo sostenible y la educación ambiental, marcando un hito en la construcción de un futuro más consciente y responsable con nuestro entorno.

¡El Centro de Formación Ambiental de Tamboloma será un faro de aprendizaje y crecimiento para toda la comunidad!
[image: image2.png]Tungurahua

para el Ecuadory el mundo www.tungurahua.gob.ec








