[image: image1.png]Honorable Gobierno
/‘ Provincial de Tungurahua

R B¢ o

Bolivar 491y Castillo esquina

(03) 373 0220

Casilla: 18-01-320
gobierno.provincial@tungurahua.gob.ec





BOLETÍN DE PRENSA  
HGPT/356/25/07/2024 
TUNGURAHUA LA ÚNICA PROVINCIA DEL ECUADOR 
QUE RECIBE LA COOPERACIÓN DEL BANCO ALEMÁN DE DESARROLLO (KfW)

A partir del 2010 la provincia de Tungurahua hasta la presente fecha es la única provincia en el Ecuador que ha merecido la cooperación del Banco Alemán de Desarrollo para financiar varios proyectos de riego tecnificado a través del Programa de Aguas y Cuencas (PACT).

El primer aporte se recibió en el mes de octubre de 2010 hasta agosto de 2016 a través de un financiamiento de 10 millones de Euros 7´900.000 no reembolsables y 2´100.000 crédito.

Mientras que en el mes de febrero del año 2019 en la administración del prefecto Manuel Caizabanda se aprueba el PACT II y en diciembre del mismo año se firma el contrato y, el Acuerdo Separado en marzo del 2020, es así como, se aprueba el financiamiento mediante un crédito de 19 millones de euros bajo el interés del 2% anual, 30 años plazo y 10 años de gracia.

El PACT II inició en agosto del 2021 y se prevé culminarlo en diciembre del 2026, se estima implementar 2.000 hectáreas de riego tecnificado por goteo y aspersión, beneficiando a 4.000 familias. Además este programa contempla la protección de fuentes de agua y un proyecto de sistemas de alerta temprana de heladas, plagas y enfermedades.
De los 13 proyectos planificados en el PACT II, el Gobierno Provincial de Tungurahua bajo la coordinación y fiscalización de la Dirección de Recursos Hídricos y Conservación Ambiental inició con los siguientes sistemas de riego tecnificado:

· Mocha – Huachi: Que dará una cobertura de 454 hectáreas, 918 familias beneficiadas,  inversión 5´300.000 dólares. 

· Alobamba: Con una cobertura de 197 hectáreas, 630 familias beneficiadas, inversión  2´ 311.000 dólares.

· Esperanza – Montalvo: Cuyo contrato se firmó el 4 de julio, cubrirá 108 hectáreas, beneficiadas 312 familias y una inversión 1´044.000 dólares. 

Está en este año en licitación el proyecto Leito – zona Media Baja con un costo de inversión de 5´600.000 dólares, se prevé adjudicar en el mes de septiembre de este año,  mientras que el proyecto  Andignato - La Floida, con una inversión de 3´167.000 dólares  se aspira adjudicarlo en el mes de octubre del presente año. 

Para el año 2025 están planificados los proyectos:  Leito – Zona Alta; Módulo 30.2 y, Chambag. 

[image: image2.png]Tungurahua

para el Ecuadory el mundo www.tungurahua.gob.ec








