[image: image1.png]Honorable Gobierno
/‘ Provincial de Tungurahua

R B¢ o

Bolivar 491y Castillo esquina

(03) 373 0220

Casilla: 18-01-320
gobierno.provincial@tungurahua.gob.ec





BOLETÍN DE PRENSA  

HGPT/370/31/07/2024 
AVANZA LA EJECUCIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO ALOBAMBA 
EN SUS CONDUCCIONES COLECTIVAS Y PARCELARIAS

La obra de riego tecnificado Alobamba, bajo la fiscalización de la Dirección de Recursos Hídricos del Gobierno Provincial de Tungurahua, avanza significativamente en los cantones de Tisaleo y Ambato. Desde su inicio el 29 de junio, se han excavado zanjas e instalado tuberías que alcanzan aproximadamente 2 kilómetros de los 274 kilómetros proyectados.

Este es el segundo proyecto de riego tecnificado del Programa de Aguas y Cuencas de Tungurahua (PACT II), que el Gobierno Provincial ha iniciado este año. El programa incluye 13 subproyectos financiados por el Banco Alemán de Desarrollo (KfW) con un crédito de 19 millones de euros, a un interés anual del 2%, con un plazo de 30 años y 10 años de gracia.

Para la primera etapa del sistema de riego tecnificado Alobamba, que abarca las conducciones primarias y secundarias, se ha planificado la ejecución de la obra civil en un plazo de 300 días calendario. La segunda etapa, que consiste en la capacitación para el servicio de riego tecnificado, se iniciará dos meses antes de la culminación de la obra civil y tendrá un plazo de 360 días, sumando un total de 660 días calendario para la finalización del contrato.

La Constructora Cevallos - Hidalgo S.A. fue adjudicada para ejecutar este proyecto, comprometiéndose a trabajar eficientemente y cumplir con los parámetros establecidos en el contrato.

Con un costo total de 2’311.000 dólares, este proyecto cubrirá 197 hectáreas de riego y beneficiará a 630 familias. Las parroquias beneficiadas son: la Matriz del cantón Tisaleo, Huachi Grande y Montalvo del cantón Ambato.

Al finalizar el proyecto, se espera reducir los costos de riego, aprovechar los desniveles topográficos naturales, generar mayor asociatividad, incrementar la producción y el crecimiento económico, así como crear oportunidades de empleo. Los beneficiarios optimizarán la producción de cultivos propios de la zona, como mora, fresa, maíz, alfalfa, frutales, pasto, entre otros.

El sistema de riego en Alobamba cubrirá 200 hectáreas mediante métodos como aspersión, mini aspersión y goteo. Se intervendrán en 8 ramales: la Palestina, Santa Teresita, toma Coello-San Antonio-San Cristóbal, toma El Calvario Cementerio, toma El Caiza Alobamba Centro Camino Real, toma Pelileños-Hacienda, toma El Caiza-Estadio-Camino Real y Paraíso Montalvo.

Este proyecto es posible gracias al esfuerzo conjunto del Gobierno Provincial y la colaboración del Banco Alemán KfW, reafirmando el compromiso institucional con el desarrollo sostenible, socioeconómico y la seguridad alimentaria de la provincia.

[image: image2.png]Tungurahua

para el Ecuadory el mundo www.tungurahua.gob.ec








