BOLETÍN DE PRENSA

HGPT/359/16/05/2025

MÁS DE 176.000 DÓLARES SE INVIERTE EN EL REVESTIMIENTO

DE LOS RAMALES PRIMARIOS Y SECUNDARIOS EN SALATE

Revestimiento de canales fortalece la agricultura y beneficia a familias rurales

El Gobierno Provincial de Tungurahua, en su compromiso con el fortalecimiento productivo del sector agrícola, ejecuta el revestimiento de los ramales primarios y secundarios de la acequia Salate, ubicada en la parroquia La Matriz del cantón Pelileo, una obra que impulsa el desarrollo de las zonas rurales de la provincia.

Con una inversión de 176.555 dólares más IVA, los trabajos iniciaron en abril de 2025 y contemplan un plazo de ejecución de 60 días, previendo su culminación a finales de junio del presente año. Actualmente, el proyecto registra un avance del 3%.

La acequia Salate, capta un caudal permanente de 30,30 litros por segundo, proveniente de vertientes ubicadas en la margen derecha del río San Alfonso. Este sistema de riego beneficia a 235 regantes y permite irrigar una superficie de 73,52 hectáreas destinadas a la producción agrícola.

El revestimiento incluye obras preliminares como replanteo, nivelación de estructuras, excavación de suelo no clasificado manual y mecánicamente, perfilado, rasanteo y desalojo. Además, se contempla encofrado y desencofrado metálico, colocación de hormigón simple de 180 y 210 kg/cm², hormigón ciclópeo de 180 kg/cm², así como el suministro, instalación y prueba de tubería PVC anillada de distintos diámetros, con su correspondiente relleno y compactado mecánico.

La fiscalización de esta importante obra está a cargo de la Dirección de Recursos Hídricos y Conservación Ambiental del Gobierno Provincial de Tungurahua, que cumple un rol fundamental en el control y seguimiento técnico de los trabajos. Su labor garantiza que el revestimiento de los ramales de la acequia Salate se ejecute conforme a los estándares de calidad establecidos, cumpliendo con los plazos previstos y asegurando una correcta inversión de los recursos públicos en beneficio de los agricultores de la zona.

Este tipo de obras son fundamentales para mejorar la eficiencia del riego, optimizar el uso del recurso hídrico, y, sobre todo, garantizar la sostenibilidad de la producción agrícola que es sustento de cientos de familias en el campo tungurahuense.

El Gobierno Provincial de Tungurahua trabaja de manera técnica y comprometida para promover el desarrollo rural y asegurar el bienestar de los productores agrícolas de la provincia.

EN EJECUCIÓN  REVESTIMIENTO DE LOS RAMALES  PRINCIPALES Y SECUNDARIOS

DE LA ACEQUIA SALATE

El  Gobierno Provincial de Tungurahua inició con  la ejecución del revestimiento de ramales primarios y secundarios  de la acequia Salate   con un plazo de 60 días y un avance del 3%  inició en el mes de abril  y se prevé su culminación el 20 de junio del 2025.   La inversión es de  176 555 más  IVA.

La fiscalización está a cargo  del Ing Roberto Caiza , técnico de la Dirección de Recursos Hídricos y Conservación Ambienta de la institución provincial .

La cequia Salate legalmente repesentada  por sus  presidente , el caudal  de 30,30 litos por segundo  permanente  vertientes  que provienen  de la margen  derecha  del río  San Alfonso  para regar 73.5212  hectáreas  de propiedad  de 235  regantes

Entre las obras preliminares constan replanteo  y nivelación  de estructuras , excavación de suelo  sin clasificar  a mano o máquinas  que incluye  perfilado , rasanteo  y desalojo ,encofrado y desencofrado metálico  alquilado ,  colocación de hormigón  fc simple de 180  y 210 KG/ cm2, hormigón  ciclópeo fc 180  KG/cm2 as´+i como suministro , instalación  y prueba de tubería  anillada  PVC DE DIFERENTES DIAMETROS  Y RELLENO Y COMPACTADO  A máquina