BOLETÍN DE PRENSA

HGPT/809/31/10/2025

LA CONSTRUCCIÓN DEL EMBALSE CHIQUICAHUA CON UN AVANCE DEL 67,5%

Una obra estratégica para el desarrollo hídrico y productivo de Tungurahua

El Gobierno Provincial de Tungurahua, impulsa la construcción del Embalse Chiquicahua, una obra estratégica destinada a garantizar el abastecimiento de agua de riego para las zonas altas de la provincia. Este proyecto beneficiará directamente a las parroquias Pilahuín, Juan Benigno Vela, Santa Rosa, Huachi Grande y al sector San Juan del cantón Tisaleo, convirtiéndose en un pilar fundamental para el desarrollo agroproductivo y el bienestar de las familias rurales.

A la fecha, la construcción del Embalse Chiquicahua registra un avance del 67,5%, reflejo del compromiso del Gobierno Provincial de Tungurahua con una gestión técnica eficiente y transparente.

La obra cuenta con una inversión total de 26,6 millones de dólares, financiados por el Banco de Desarrollo del Ecuador (BDE) y el Gobierno Provincial, en beneficio de más de 12.000 familias agricultoras.

Entre los trabajos concluidos hasta la fecha están: Construcción del túnel principal, camino de acceso a la obra, vertedero, rápida, canales de entrega para la unificación de cuatro acequias beneficiaria (Cunucyacu Chimborazo, Chiquicahua, Casimiro Pazmiño y Alta San Carloss);  disparador de energía, montaje de la tubería de descarga, ejecución de la ataguía, una estructura que facilita el control del caudal de agua durante la construcción. Mientras que el cuerpo de la presa tiene un avance del 35%.

Con esta infraestructura se garantizará riego permanente y tecnificado en 9.784 hectáreas de cultivos, fortaleciendo la soberanía alimentaria y consolidando a Tungurahua como referente nacional en gestión sostenible del agua.

El Embalse Chiquicahua tendrá una capacidad de almacenamiento de 3 millones de metros cúbicos de agua, convirtiéndose en la tercera represa de Tungurahua. Su infraestructura incorpora tecnología moderna que garantiza seguridad, durabilidad y eficiencia en la conducción y distribución del recurso hídrico.

La entrega de la obra está prevista para septiembre de 2026, marcando un hito en la gestión hídrica provincial.

El prefecto Dr. Manuel Caizabanda, señala que este proyecto es fruto del trabajo conjunto entre el Gobierno Provincial, las comunidades y los canales de riego: El Embalse Chiquicahua representa el esfuerzo colectivo por garantizar agua para la vida y la producción. Esta obra permitirá mejorar la economía rural, fortalecer el trabajo de nuestros agricultores y asegurar el desarrollo sostenible de las próximas generaciones. Seguiremos trabajando con decisión y compromiso por el progreso de Tungurahua.  manifestó la autoridad provincial.