BOLETÍN DE PRENSA

HGPT/400/03/06/2025

SISTEMA REGIONAL HUALCANGA DE QUERO CONTARÁ CON MODERNA

PLANTA POTABILIZADORA DE AGUA POTABLE

El bienestar y la salud de las familias del cantón Quero se fortalecen con hechos concretos a través de un convenio de cooperación interinstitucional tripartito: el Gobierno Provincial de Tungurahua, el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Quero y la Junta Administradora de Agua Potable y Saneamiento Regional Hualcanga llevan adelante el proyecto de suministro, instalación, pruebas y puesta en funcionamiento de una Planta Modular Compacta de Agua Potable con capacidad de 121 litros por segundo.

Esta importante obra, que representa una inversión total de 280.000 dólares, es una muestra del compromiso de la actual administración provincial, liderada por el prefecto Dr. Manuel Caizabanda, con la salud, la calidad de vida y el desarrollo del sector rural.

La distribución de los aportes económicos es la siguiente: el Gobierno Provincial de Tungurahua: 145.000 dólares (estudios, contratación y fiscalización de la obra); GAD Municipal de Quero: 95.000 dólares y Junta de Agua Potable Regional Hualcanga, 40.000 dólares

El proyecto se ejecuta en dos etapas:

1. Equipamiento: Se firmó un contrato por 140.162,84 dólares más IVA para el suministro, instalación, pruebas y puesta en marcha de la planta potabilizadora modular. Esta fase tendrá un plazo de 90 días y comenzará en el presente mes, una vez culminadas las obras civiles necesarias para su implementación.

2. Obras civiles: En ejecución con una inversión de 74.180,36 dólares más IVA, y un avance del 50%, contempla la construcción de la losa de cimentación, bodega, laboratorio, cerramiento de seguridad y vía de acceso a la planta. Esta etapa finalizará en el mes de julio de este año.

Julio Contreras, Presidente de la Junta Administradora del Sistema de Agua Potable Regional Hualcanga, agradeció el compromiso de las autoridades por hacer realidad esta obra anhelada por décadas: “Este proyecto representa esperanza, salud y dignidad para nuestras comunidades.

Agradecemos profundamente al Gobierno Provincial de Tungurahua por demostrar responsabilidad y compromiso, fiscalizando con rigurosidad cada detalle. Los habitantes del sector rural respaldamos la voluntad política del Prefecto Caizabanda, quien con hechos fortalece el desarrollo humano y social de la provincia.”

Este convenio tripartito es un ejemplo de lo que se logra cuando existe unidad de objetivos, gestión eficiente y voluntad política en beneficio de las grandes mayorías. La nueva planta garantizará agua segura y de calidad para cientos de familias de Quero y sus alrededores, consolidando el trabajo conjunto por un Tungurahua con servicios básicos dignos, sostenibles y con enfoque rural.