BOLETÍN DE PRENSA

HGPT/364/19 /05/2025

LA REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO LA ESPERANZA EN EL CANTÓN PATATE GARANTIZA LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA Y ECONÓMICA

Con una inversión de 46.000 dólares, el Gobierno Provincial de Tungurahua, ejecuta la rehabilitación, mejoramiento y revestimiento de la acequia La Esperanza, ubicada en el sector El Progreso del cantón Patate, una obra de vital importancia que da respuesta inmediata a los daños ocasionados por las intensas lluvias que incrementaron desproporcionadamente el caudal del río Illipini, afectando seriamente la infraestructura hídrica existente.

La obra, que tiene un plazo de ejecución de 75 días, se prevé culminarla en el mes de junio de 2025, siempre que las condiciones climáticas lo permitan. Esta intervención es parte del compromiso institucional para proteger los medios de vida de las familias agricultoras, asegurar la continuidad del riego y fortalecer la producción local.

Los directivos de la acequia La Esperanza de El Progreso agradecieron al Prefecto Manuel Caizabanda por su apertura y voluntad de atender esta necesidad urgente: “Gracias al apoyo del señor Prefecto se está arreglando el canal principal que ya cumplió su vida útil. La bocatoma fue construida hace más de 25 años, y las últimas lluvias causaron daños graves, poniendo en riesgo nuestra producción. Hoy, tenemos una respuesta concreta”.

El informe técnico de la Dirección de Recursos de la institución provincial fue clave para iniciar con los trabajos, los cuales comprenden:

- Rehabilitación de la bocatoma, seriamente afectada por la crecida del río.

- Construcción de un paso elevado de 25 metros lineales en estructura metálica.

- Revestimiento de 250 metros de canal con hormigón, que permitirá mayor eficiencia y durabilidad.

- Construcción de un nuevo muro de hormigón armado en el costado derecho de la bocatoma.

- Instalación de un vertedero de excesos y una compuerta manual, fundamentales para controlar el flujo de agua y evitar futuros desbordamientos.

La acequia La Esperanza cuenta con un caudal concesionado de 16 litros por segundo y riega una superficie de 20.34 hectáreas, beneficiando a 23 familias que se dedican al cultivo de mandarinas, aguacates y tomate de árbol, productos que constituyen la base de su economía.

Con este tipo de acciones, el Gobierno Provincial de Tungurahua reafirma su compromiso con el sector agropecuario, trabajando de manera oportuna y técnica para enfrentar los desafíos que genera el cambio climático y garantizar el bienestar de las comunidades rurales.

Agua para la producción, soluciones para el campo